NSL Click & Work UG (haftungsbeschränkt)

NSL AI SYSTEM BOT IMPLEMENTATION PLAN

KẾ HOẠCH TỔNG THỂ TÍCH HỢP 100 BOT AI

PART 1 / PHẦN 1: IT/TECH RESTRUCTURING (3 ROLES)

[EN] To execute the AI integration efficiently, we will adopt the Hybrid Model: One person OWNS a domain, but everyone contributes functionally where needed.
[VN] Áp dụng Mô hình Lai (Hybrid Model): Một người LÀM CHỦ một mảng, nhưng cả 3 cùng hỗ trợ chéo khi cần thiết.

1. Operations & Systems Lead / Trưởng nhóm Vận hành & Hệ thống

[EN] Focus: Internal infrastructure + workflows

[VN] Trọng tâm: Cơ sở hạ tầng nội bộ + Quy trình làm việc

[EN] Responsibilities: CRM management, Automations, Google Workspace / Microsoft systems, User permissions, Internal dashboards, Process optimization

[VN] Nhiệm vụ: Quản lý CRM, Tự động hóa nội bộ, Google Workspace, Phân quyền, Tối ưu quy trình

[EN] Goal: Keeps the company operationally efficient.

[VN] Mục tiêu: Giữ cho công ty vận hành trơn tru.

2. Product & Platform Lead / Trưởng nhóm Sản phẩm & Nền tảng

[EN] Focus: External-facing platforms + digital experience

[VN] Trọng tâm: Nền tảng đối ngoại + Trải nghiệm số

[EN] Responsibilities: Website, Landing pages, Candidate portal, UX/UI, Integrations, App/platform improvements

[VN] Nhiệm vụ: Website, Landing page, Cổng ứng viên, UX/UI, Kết nối đối tác kỹ thuật

[EN] Goal: Improves user experience and scalability.

[VN] Mục tiêu: Nâng cao trải nghiệm người dùng và mở rộng quy mô.

3. Data, AI & Innovation Lead / Trưởng nhóm Dữ liệu, AI & Đổi mới

[EN] Focus: Intelligence + future systems

[VN] Trọng tâm: Trí tuệ nhân tạo + Hệ thống tương lai

[EN] Responsibilities: Reporting, KPI systems, AI workflows, Analytics, Forecasting, Recruitment intelligence

[VN] Nhiệm vụ: Báo cáo, Hệ thống KPI, Tự động hóa bằng AI, Phân tích dữ liệu, Chiến lược tự động hóa

[EN] Goal: Turns data into strategic advantage.

[VN] Mục tiêu: Biến dữ liệu thành lợi thế cạnh tranh.

PART 2 / PHẦN 2: LỘ TRÌNH 4 TUẦN "100-TRONG-1" (4-WEEK SPRINT)

Week 1: The Knowledge & Security Guardian / Tuần 1 (June 1 – June 7): Hệ thống Bảo mật & Tri thức

[EN] Focus: Protecting company data and making information instantly accessible.
[VN] Trọng tâm: Bảo vệ dữ liệu công ty và giúp tìm kiếm thông tin tức thì.

The Daily Backup Bot: Automatically backs up all Slack data and Google Drive/Zoho databases every night to prevent disaster.

[VN]: Tự động backup toàn bộ dữ liệu Slack, Google Drive và Zoho mỗi đêm để phòng chống thảm họa mất dữ liệu.

The Omnisearch Bot: Covers Bot #71 (Knowledge Search), #73 (File Classification), #16 (Smart FAQ).

[VN]: Gộp các Bot #71 (Tìm tài liệu), #73 (Phân loại file), #16 (Trả lời câu hỏi thường gặp).

The Translation Engine: Covers Bot #12 (DE-EN-VN translation across all channels).

[VN]: Gộp Bot #12 (Dịch tự động Đức-Anh-Việt trên mọi phòng ban).

Week 2 (June 8 - June 14): The Communication Brain / Tuần 2: Hệ thống Não bộ Giao tiếp

[EN] Focus: Condensing information and managing internal workflows.
[VN] Trọng tâm: Cô đọng thông tin và quản lý luồng công việc nội bộ.

The Summary Master: Covers Bot #11 (Daily Slack Summary), #15 (Thread Summarizer), #1 (CEO Daily Brief), #8 (Decision Memo).

[VN]: Gộp Bot #11 (Tóm tắt Slack hằng ngày), #15 (Tóm tắt đoạn chat dài), #1 (Báo cáo nhanh cho CEO), #8 (Tóm tắt quyết định).

The Workflow Enforcer: Covers Bot #14 (Approval Reminder), #20 (Cross-Team Sync), #82 (Deadline Monitor).

[VN]: Gộp Bot #14 (Nhắc nhở duyệt bài), #20 (Đồng bộ đa phòng ban), #82 (Nhắc nhở Deadline).

Week 3 (June 15 - June 21): The Content & Media Engine / Tuần 3: Cỗ máy Sản xuất Nội dung

[EN] Focus: Automating the Kaffee Kampagne and social media pipeline.
[VN] Trọng tâm: Tự động hóa chiến dịch Kaffee Kampagne và mạng xã hội.

The Media Hub Bot: Covers Bot #51 (Raw Footage Organizer), #59 (Media Archive), #86 (Candidate Media Request).

[VN]: Gộp Bot #51 (Tự động sắp xếp video thô), #59 (Lưu trữ hình ảnh), #86 (Nhắc ứng viên nộp ảnh/video).

The Content Generator: Covers Bot #54 (Short Clip Generator), #4 (Social Media Repurpose), #5 (Competitor Watch).

[VN]: Gộp Bot #54 (Tạo kịch bản video ngắn), #4 (Tái chế một bài viết ra nhiều nền tảng), #5 (Theo dõi đối thủ).

Week 4 (June 22 - June 28): The Sales & HR Orchestrator / Tuần 4: Hệ thống Tuyển dụng & Bán hàng

[EN] Focus: Automating B2B coffee outreach and candidate tracking.
[VN] Trọng tâm: Tự động hóa việc chào hàng cà phê (B2B) và theo dõi ứng viên.

The Recruiter Bot: Covers Bot #41 (Candidate Screening), #44 (Candidate Matching), #45 (Visa Docs), #48 (Journey Tracker).

[VN]: Gộp Bot #41 (Lọc CV), #44 (Ghép nối ứng viên), #45 (Tự động xếp hồ sơ Visa), #48 (Theo dõi tiến độ).

The Sales Outreach Bot: Covers Bot #61 (Lead Qualification), #62 (Outreach Personalization), #69 (Negotiation Notes).

[VN]: Gộp Bot #61 (Chấm điểm khách hàng), #62 (Viết email cá nhân hóa chào siêu thị), #69 (Ghi chú đàm phán).

PART 3 / PHẦN 3: ESTIMATED MONTHLY COSTS (BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ)

| Service / Tool (Công cụ) | Purpose / Chức năng | Cost / Chi phí |
| --- | --- | --- |
| Make.com (Pro Plan) | Connects 100+ functions across Drive, Slack, Zoho. (Nối hàng trăm tác vụ giữa các phần mềm) | ~$16 / month |
| Groq API / NVIDIA NIM | Handles massive text generation/translation instantly. (Lõi AI siêu tốc để tóm tắt và dịch thuật) | €0 - €5 / month |
| OpenAI / Claude API | Fallback for complex logic (e.g. CV screening). (Dự phòng cho các tác vụ khó như lọc CV) | ~€15 - €30 / month |
| AWS / Backblaze | Cloud storage for the Daily Backup Bot. (Nơi lưu trữ đám mây cho Bot Backup) | ~€5 / month |
| TOTAL (Tổng cộng) |  | ~€36 - €56 / month |